|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ata de Reunião** | | | | |
| Data: 01/03/2025 | | | | |
| Hora: 18h00 | | | | |
| Local: Videoconferência ( Discord ) | | | | |
| Participantes | | | | |
| Nome | E-mail | | Papel | |
| Matheus Fernandes de Oliveira | - | | Equipe de desenvolvimento | |
| Matheus Hoske Aguiar | - | | Scrum Master | |
| Samuel Almeida Pinheiro | - | | Equipe de desenvolvimento | |
| Thyago Marques Correa | - | | Product Manager | |
| Victor Alexandre Peters Fonseca | - | | Product Owner | |
| Pauta | | | | |
| Refinamento dos requisitos.  Priorização das funcionalidades para o próximo sprint.  Discussão sobre impedimentos no desenvolvimento.  Definição dos papeis. | | | | |
| Notas e Decisões | | | | |
| 1. **Refinamento dos Requisitos:**    * O **Product Owner (Victor)** apresentou os requisitos atualizados, destacando a necessidade de implementar o CRUD de produtos e a integração com o WhatsApp Business como prioridades para a próxima sprint.    * Foi discutido que os protótipos da interface web precisam ser refinados para garantir melhor usabilidade. 2. **Priorização das Funcionalidades:**    * Após análise conjunta entre o **Product Manager (Thyago)** e o **Product Owner (Victor)** , ficou definido que as seguintes funcionalidades serão priorizadas para o próximo sprint:      + Implementação do CRUD de produtos.      + Envio automático de pedidos ao WhatsApp Business.      + Validação de estoque antes da adição de itens ao carrinho. 3. **Discussão sobre Impedimentos:**    * A equipe de desenvolvimento relatou dificuldades técnicas na integração com a API do WhatsApp Business. O **Scrum Master (Matheus Hoske)** sugeriu agendar uma sessão técnica específica para resolver esse bloqueio.    * Foi identificado que a falta de clareza nos layouts do catálogo online está atrasando o progresso. O **Product Owner (Victor)** se comprometeu a fornecer mais detalhes visuais até a próxima reunião. 4. **Definição dos Papéis:**    * Foi reforçado que o **Product Owner (Victor)** é responsável por priorizar o backlog e garantir que o time esteja alinhado com as necessidades do negócio.    * O **Product Manager (Thyago)** atuará como o elo estratégico entre o time de desenvolvimento e os stakeholders externos, garantindo que o produto esteja alinhado com os objetivos de mercado.    * O **Scrum Master (Matheus Hoske)** continuará facilitando o processo ágil e removendo impedimentos que afetem o time. | | | | |
| Pendências | | | | |
| Descrição da Pendência | | Data para Solução | | Responsável |
| Reunião com cliente pra apresentar protótipos de interfaces. | | 11/03/2025 | | Victor Alexandre Peters Fonseca / Thyago Marques Correa |
| Refinar protótipos da interface web com base no feedback | | 18/03/2025 | | Victor Alexandre Peters Fonseca / Thyago Marques Correa |
| Resolver dificuldades técnicas na integração com a API do WhatsApp Business | | 25/03/2025 | | Matheus Fernandes de Oliveira |